|  |  |
| --- | --- |
| Pimpanan Rapat | : Spv. Senior System Owner PLTGU 125 |
| Hari, Tanggal | : Senin, 24 Februari 2020 |
| Waktu | : 13.30 –Selesai |
| Tempat | : R. Meeting SO |
| Rapat/Pertemuan | : Pembahasan Izin Frekuensi dan Pemeliharaan Stasiun Radio |
| Agenda | : Pembahasan Progress dan Izin Frekuensi dan Pemeliharaan Stasiun Radio |
| Peserta | : Terlampir |
| **Pembahasan**  PT Iraba menyampaikan :   1. Saat pemeliharaan radio HT di blok 3-4 dan 5 terdapat perbedaan jumlah rdio saat awal dilakukan survey lapangan dengan saat dilakukan pemeliharaan. 2. Hal ini dikarenakan pertukaran spare part HT yang terjadi dalam rentang waktu survey awal dan waktu pemeliharaan HT. 3. Untuk itu diperlukan penambahan biaya untuk pemeliharaan radio yang jumlah nya tidak termasuk saat survey lapangan. 4. Terkait ISR ( Izin Stasiun Radio ), setelah dikoordinasikan dengan Manajemen PT PJB UP Muara Tawar, diputuskan menggunakan alternative penggunaan 1 ISR atas nama PT lain yang diperuntukkan khusus untuk PT. PJB UP Muara Tawar.   **Permasalahan**   1. Untuk pemeliharaan radio terdapat perbedaan jumlah radio saat survey awal dengan saat dilakukan pemeliharaan. 2. Diperlukan penambahan biaya untuk pemeliharaan radio yang jumlahnya tidak sama dengan saat survey lapangan. 3. Diperlukan konfirmasi dari user terkait penggunaan 1 ISR atas nama PT lain yang diperuntukkan khusus untuk PT. PJB UP Muara Tawar yang juga membutuhkan penambahan biaya.   **Hasil Pembahasan**   1. Akan dilakukan addendum terkait biaya pemeliharaan radio komunikasi blok 3-4 dan 5. 2. User (System Owner) bersedia untuk menggunakan alternative penggunaan 1 ISR atas nama PT lain yang diperuntukkan khusus untuk PT PJB UP Muara Tawar beserta penambahan biaya. 3. Penambahan biaya untuk pengurusan ISR akan dicantumkan di IH Addendum pemeliharaan yang akan di terbitkan oleh P.T. Iraba . | |
| Bekasi, 24 Februari 2020  Spv. S System Owner PLTGU  Nastopo Darmawan  Notulis  Tri Yudho Hariyo P. | |